|  |  |
| --- | --- |
| **Groep naam:**  ***Bananensplit*** | **Datum en tijd: *10 – 4 – 2016 , 14:30 – 15:30*** |
| **Sprint 1** | **Leider van de retrospective: *Roos Lamens*** |
| **Notulist: *Roos Lamens*** | **Groep: *1*** |
| Fase 1: Set the stage | **Jurrian:**  Ik heb de eerste paar versies van de lay-out ontworpen en geholpen met het verzamelen van data.  *Positieve aan de sprint?*  De instelling van de groep was goed, we hadden een actieve houding. Iedereen werkt mee om het eindproduct te verwerkelijken.  *Negatieve aan de sprint?*  Doordat er te weinig lokalen beschikbaar zijn konden we minder efficiënt werken.  **Amir:**  Ik heb de usecase diagram gemaakt. Aan de tabbladen in de applicatie gewerkt.  *Positieve aan de sprint?*  Alles verliep volgens de planning.  *Negatieve aan de sprint?*  Kon me niet goed concentreren op mijn werk omdat we geen goede lokalen tot onze beschikking hadden.    **Billy:**  Ik ben met de lay-out van de applicatie bezig geweest, het swipen van de pagina’s etc.  *Positieve aan de sprint?*  We hebben veel dingen afkunnen krijgen.  *Negatieve aan de sprint?*  De taken waren iets te globaal uitgewerkt. Hadden iets meer gesplitst kunnen worden zodat het duidelijker is wat je moet doen.  **Joost**:  ik heb de gegevens uit de datasources gehaald en in de database gezet en in mijn vrije tijd een webapp gebouwd.  *Positieve aan de sprint?*  Duidelijke afspraken gemaakt om de sprint te doen. Iedereen heeft zich aan zijn taken gehouden.  *Negatieve aan de sprint?*  Het scrumboard werd niet bijgehouden.  **Roos**:  Ik heb het scrum gedeelte gedaan en gemaakt. Ik heb geholpen met het bedenken van de lay-out en geoefend met android studio.  *Positieve aan de sprint?*  Iedereen hield zich aan de afspraken waardoor de sprint vlekkeloos kon verlopen.  *Negatieve aan de sprint?*  Mensen zijn te actief waardoor we voorlopen op ons werk. |
| Fase 2: Gather data | Jurrian:  **Tip**: Een vaste werkplek zoeken.  **Top**: Hoe de 9 tot 5 mentaliteit vast in de volgende sprint.  Amir:  **Tip**: meer verdiepen in gitkraken.  **Top**: Goed gepland, volgende sprint weer zo plannen.  Billy:  **Tip**: in de volgende sprint de taken beter opsplitsen.  **Top**: Hard gewerkt, in de volgende sprint deze werkmentaliteit vasthouden.  Joost:  **Tip**: nog betere communicatie, mensen wisten niet van elkaar wat ze aan het doen waren.  **Top**: In de volgende sprint weer gelijk duidelijke afspraken zodat iedereen weet wat hij of zij moet doen.  Roos:  **Tip**: Volgende keer meer plannen in een sprint zodat we niet te veel tijd overhouden voor onderwerpen van de volgende sprint.  **Top**: Blijf het samenwerkingscontract naleven.  **Tijd**: op een schaal van 1-4 zitten we op de 4. We hebben elke dag van 9 tot 4 a 5 gewerkt en in het weekend is er doorgewerkt. |
| Fase 3: Generate insights | **De belangrijkste top**: de 9 tot 5 mentaliteit. Als we deze werkmentaliteit vast houden in de volgende sprint kunnen we even veel bereiken als sprint 1 en wordt het einddoel geheel en goed behaald.  **De belangrijkste tip**: De taken beter opsplitsen zodat er in de volgende sprint meer taken over iedereen kan worden verdeeld en diegene ook beter precies weet wat hij of zij moet doen. |
| Fase 4: Decide what to do | Top: We gaan dit behouden door een goede werksfeer te blijven houden en de taken goed te verdelen zodat iedereen het niet erg vind om van 9 tot 5 te werken aan het project.  Tip: We gaan de userstories beter opsplitsen in meer taken zodat de taken beter verdeeld kunnen worden en zo een betere werksfeer komt. |
| Fase 5: Closing the retrospective | Jurrian:  Top:   1. Hij weet van alles wat. Dit blijkt uit het diverse werk wat hij oppakt. 2. Goede werkhouding, hij werkt ook na school aan het project.   Tip:   1. Een wat actievere houding. De houding ‘we komen er wel’ is niet positief. 2. Niet alles zelf oppakken zodat de andere ook nog werk hebben om te doen.   Amir:  Top:   1. Werkt zelfstandig, dit blijkt uit dat hij niet veel vraagt aan andere. 2. Brengt sfeer aan in de groep. Hij zorgt voor grapjes tussen door.   Tip:  1. Beter verwoorden wat je aan het doen bent.  2. Bemoei je meer met wat andere aan het doen zijn.  Billy:  Top:   1. Ondanks je weinig voorkennis had voor deze studie weet je toch veel voor elkaar te krijgen. 2. Je werkt aan het project ook na schooltijd.   Tip:   1. Betrek andere met wat je doet zodat iedereen weet wie wat doet. 2. Wees meer actief in discussies.   Joost:  Top:   1. Wanneer iemand iets niet snapt legt Joost het duidelijk uit wanneer hij het weet. 2. Je stuurt de groep goed aan zodat iedereen weet wat hij of zij moet doen.   Tip:   1. Druk iets minder je zin door, luister ook wat andere te zeggen hebben. 2. Werk iets minder hard door, geniet meer van je vrije tijd.   Roos:  Top:   1. Positieve sfeer meebrengt in de groep, zodat het project leuker word. 2. Ondanks dat je nog niet heel veel codes schrijft, doe je wel actief mee met het project qua documentatie en het uitvinden van android studio.   Tip:   1. Actievere houding, kom niet te slaperig en suf over. 2. Vraag meer aan je mede studenten en vergeet google niet. |