SamenwerkingscONTRACT
Project 3

## Samenwerkingscontract

### Vergaderingen
- Voor elke sprint vindt er een sprint planning plaats
- Elke dag vind er een Daily Scrum plaats om 10:00 tot 10:15
- Elke week op de afgesproken data vindt er een sprint review plaats
- Aan het eind van elke sprint vindt er een sprint retrospective plaats

### Aanwezigheid
- Elke vergadering dient te worden bijgewoond door het gehele team
- Bij afwezigheid of vertraging moet dit zo spoedig mogelijk (voor 9 uur in de ochtend op dezelfde dag) gemeld worden aan het team via e-mail/WhatsApp
- Mocht de scrum master afwezig zijn word deze rol overgenomen door Joost Zonneveld

### Consequenties
- Wanneer je ongeoorloofd afwezig bent krijg je een gele kaart, de gele kaarten worden schriftelijk vast gelegd en ondertekend
- Bij 2 gele kaarten wordt er met de SLC de consequenties besproken
- Wanneer opdrachten niet op tijd of onvolledig worden ingeleverd door 1 persoon spreekt het team hij of zij daaropaan en krijgt een gele kaart

### Maatregelen
- Bij de 1e gele kaart worden er geen maatregelen genomen
- Bij de 2e gele kaart wordt er overlegt met de SLC-coach
- Bij de 3e gele kaart wordt de betreffende persoon eruit gezet

### Documentatie
- Alle documenten worden gedeeld met Trello, cloudservice(dropbox / google-drive), Discord, GitHub en e-mail
- Alle documenten worden met dezelfde lay-out verwerkt
- Feedback/opmerkingen worden in de Daily Scrum besproken

### Communicatie
- Elke team lid dient dagelijks op zijn of haar e-mail/WhatsApp te kijken
- Wanneer een team lid gehinderd wordt hoort hij of zij dit te melden via e-mail of WhatsApp
- Wanneer je problemen hebt met je taken hoor je dat vroegtijdig te melden aan de groep
## Rolverdeling

In de onderstaande tabel kunt u de rolverdeling van het team in zien.

Naam:	Rol:
Roos Lamens	Scrum Master / Developer
Amir Tori	Developer
Billy Hu	Developer
Joost Zonneveld	Developer
Jurrian Kole	Developer

### Uitleg rollen
Scrum master faciliteert voor het development team. De scrum master houdt contact met de product owner. De scrum master maakt afspraken met het team.
Developer is een lid uit het development team en werkt aan het gewenste product.
## Handtekeningen

Naam:	Handtekeningen:
Roos Lamens	Roos Lamens
Amir Tori	Amir Tori
Billy Hu	Billy Hu
Joost Zonneveld	Joost Zonneveld
Jurrian Kole	Jurrian Kole